济南大学计划财务处业务流程图14

—— 工程价款结算流程

| 计财处结算室接到某项目工程决算后，收集合同、验收报告及相关资讯，承包方已领工程款、材料款。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向有关各方发送本项目与承包方进行工程结算通知函 |  |  |

业经审定的某项目工程决算

由审计处转来

| 基建处施工科：项目工程师清理本项目工程施工、质量、竣工验收未完事宜 |  | 材料科：采购员、保管员清理本项目承包方学校甲供材的采购、调拨、入出库手续 |  | 材料会计：清理本项目承包方学校甲供材料转帐及采购、保管转来未完业务 |  | 能源中心：与承包方结清施工水电费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 材料会计根据清理完的手续做出学校甲供材料、设备汇总表，与承包方结清甲供材料款。并核对转出。 |  | 审计处：做出本项目决算主要材料、设备的定额含量表、结算价及应扣审计费。 |
| --- | --- | --- |

与财务会计核对本项目已付承包方工程款、材料款及所有债权债务。

承包（施工）方

依据决算材料定额含量、供承包方材料转账汇总，作学校甲供材数量节超分析。如有问题，协同基建处、审计处查找原因，确定量价差结算，抵拨工程款。

报审计处审核。

根据结算规定、规程、定额、程序，依据合同、验收报告、审定决算、已付工程材料款及往来债权债务，施工方承包本项目施工实际，计算施工方承包本项目剩余工程款及质保金，兑现合同应履行事项，确定工程款结算报告。

经复核后

正式表一式六份承包方盖章，经基建处、审计处、计财处签字盖章

付款凭据